**แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2566**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่ หมู่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.30 และเทคอนกรีตขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่นอยกว่า 644 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ  ท1-01ปรากฏตา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 78 ลำดับที่ 40 | 430,000 | บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่นอยกว่า 160.50 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ  ท1-01ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 78 ลำดับที่ 41 | 100,000 | บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ 11 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ช่วงที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือ รวมพื้นที่ทั้งหมด ช่วงที่1,ช่วงที่2,ช่วงที่3 ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 294 ตารางเมตร รวมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ  ท1-01ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 78 ลำดับที่ 43 | 180,000 | บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเวิน หมู่ 8 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่นอยกว่า 248 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ  ท1-01ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 77 ลำดับที่ 39 | 150,000 | บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ 12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตทั้งหมดไม่นอยกว่า 162 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ  ท1-01ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 78 ลำดับที่ 42 | 100,000 | บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการก่อสร้างถมดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการก่อสร้างถมดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 วางท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ×1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ ถมดินไหล่ทาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 118 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (ลูกบาศก์หลวม) ไม่น้อยกว่า 619.50 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ถมดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 49 เมตร สูง 2.00 เมตร (ลูกบาศก์หลวม) ไม่น้อยกว่า 245 ลูกบาศก์เมตร หรือรวมพื้นที่ ช่วงที่1,ช่วงที่2 ไม่น้อยกว่า 452 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ศรีบุญเรือง) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 74 ลำดับที่ 31 | 150,000 | บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ภายในขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 106 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีบุญเรือง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 74 ลำดับที่ 31 | 245,000 | บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ภายในขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.30 เมตร ยาว 65 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ศรีบุญเรือง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 75 ลำดับที่ 34 | 150,000 | บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุดหล่ม หมู่ที่7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 66 ลำดับที่ 12 | 150,000 | บ้านกุดหล่ม หมู่ที่7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 66 ลำดับที่ 12 | 50,000 | บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและเพื่อจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและเพื่อจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 91 ลำดับที่ 4 | 50,000 | หมู่ที่5-12 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 112 ลำดับที่ 9 | 20,000 | หมู่ที่5-12 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 116 ลำดับที่ 4 | 10,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส) อบต.ศรีบุญเรือง | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส) อบต.ศรีบุญเรือง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 116 ลำดับที่ 5 | 1,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 116 ลำดับที่ 6 | 1,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการตลอดจนบุคลากร อบต.ศรีบุญเรือง | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการตลอดจนบุคลากร อบต.ศรีบุญเรือง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 108 ลำดับที่ 3 | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 136 ลำดับที่ 2 | 5,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กรวมถึงเยาวชน เช่นการจัดหาของขวัญ ของรางวัลต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 100 ลำดับที่ 4 | 15,000 | โรงเรียนในในพื้นที่อบต.ศรีบุญเรือง 3 แห่ง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลศรีบุญเรืององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลศรีบุญเรืององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 107 ลำดับที่ 1 | 30,000 | โรงเรียนในในพื้นที่อบต.ศรีบุญเรือง 3 แห่ง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตบริการของอบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตบริการของอบต. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 134 ลำดับที่ 4 | 15,000 | โรงเรียนในในพื้นที่อบต.ศรีบุญเรือง 3 แห่ง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 134 ลำดับที่ 4 | 15,000 | โรงเรียนในในพื้นที่อบต.ศรีบุญเรือง 3 แห่ง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | อุดหนุนโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 134 ลำดับที่ 2 | 15,000 | โรงเรียนในในพื้นที่อบต.ศรีบุญเรือง 3 แห่ง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่มตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 134 ลำดับที่ 3 | 30,000 | 1โครงการโรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 3 โรงเรียน ในตำบลศรีบุญเรือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 3 โรงเรียน ในตำบลศรีบุญเรือง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 133 ลำดับที่ 1 | 1,134,000 | โรงเรียนในในพื้นที่อบต.ศรีบุญเรือง 3 แห่ง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 102 ลำดับที่ 3 | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนโครงการปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 137 ลำดับที่ 4 | 30,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5-12 ตำบลศรีบุญเรือง เพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลศรีบุญเรือง จำนวน 8 หมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 97 ลำดับที่ 7 | 160,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลศรีบุญเรือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดให้มีการสนับสนุน การเฝ้าระวัง การบำบัดรักษา สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม จัดให้มีหรือสนับสนุนกิจกรรมเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ศปก.ตำบลศรีบุญเรือง ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า123 หน้า 1 | 20,000 | หมู่ที่ 5-12 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอชนบท (ศป.ปส.) อำเภอชนบท ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอชนบท (ศป.ปส.) อำเภอชนบท ประจำปี 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 138 ลำดับที่ 1 | 30,000 | (ศป.ปส.) อำเภอชนบท | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ฯลฯ ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ฯลฯ ประจำปี 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 138 ลำดับที่ 2 | 20,000 | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 114 ลำดับที่ 12 | 19,100 | คณะกรรมการหมู่ที่ 7 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 114 ลำดับที่ 12 | 20,650 | คณะกรรมการหมู่ที่ 9 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 114 ลำดับที่ 12 | 26,500 | คณะกรรมการหมู่ที่10 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 114 ลำดับที่ 12 | 8,300 | คณะกรรมการหมู่ที่ 5 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 114 ลำดับที่ 12 | 15,950 | คณะกรรมการหมู่ที่11 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 114 ลำดับที่ 12 | 15,050 | คณะกรรมการหมู่ที่ 8 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 114 ลำดับที่ 12 | 6,900 | คณะกรรมการหมู่ที่ 6 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | อุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย บ้านใหม่ศิวิไลย์ หมู่ที่ 12 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 114 ลำดับที่ 12 | 9,100 | คณะกรรมการหมู่ที่12 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง | เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง หมู่ที่5-12 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 93 ลำดับที่ 8 | 60,000 | หมู่5-12 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติดตำบลศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมกับส่วนราชการหรือเอกชนอื่นๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 127 ลำดับที่ 1 | 100,000 | หมู่5-12 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 101 ลำดับที่ 1 | 50,000 | อบต. | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” (ยางนาปู่ตา) ณ วัดป่าเกษมคงคาราม บ้านกุดหล่ม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” (ยางนาปู่ตา) ณ วัดป่าเกษมคงคาราม บ้านกุดหล่ม ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 110 ลำดับที่ 3 | 20,000 | หมู่ที่ 7 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการส่งเสริมงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี พ.ศ. 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการส่งเสริมงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี พ.ศ. 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับที่ 2 | 100,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบทโครงการงานไหมมัดหมี่ และของดีเมืองชนบท ประจำปี พ.ศ. 2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบทโครงการงานไหมมัดหมี่ และของดีเมืองชนบท ประจำปี พ.ศ. 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 141 ลำดับที่ 4 | 130,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนสนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนที่สนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 141 ลำดับที่ 3 | 20,000 | กาชาดจังหวัดขอนแก่น | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุดหล่ม หมู่ที่ 7 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับที่ 1 | 30,000 | หมู่ที่ 7 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 9 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับที่ 1 | 30,000 | หมู่ที่ 9 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 ในการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนดู่น้อย หมู่ที่ 10 ในการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับที่ 1 | 30,000 | หมู่ที่ 10 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 5 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับที่ 1 | 30,000 | หมู่ที่ 5 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านท่าม่วงน้อย หมู่ที่ 11 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับที่ 1 | 30,000 | หมู่ที่ 11 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านวังเวิน หมู่ที่ 8 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับที่ 1 | 30,000 | หมู่ที่ 8 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 6 ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 140 ลำดับที่ 1 | 30,000 | หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.ศรีบุญเรือง รวม12เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 103 ลำดับที่ 1 | 5,200,000 | หมู่ที่5-12 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในเขต อบต.ศรีบุญเรือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570) หน้า 103 ลำดับที่ 2 | 2,000,000 | หมู่ที่5-12 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต.ศรีบุญเรือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570) หน้า 103 ลำดับที่ 3 | 12,000 | หมู่ที่5-12 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต**

แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีบุญเรือง | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลศรีบุญเรือง ตามระเบียบ มท ว่าด้วยเงินสมทบกองทุน พ.ศ.2563 หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.4/ว2502 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 139 ลำดับที่ 4 | 100,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง (สปสช) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง (สปสช) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 101 ลำดับที่ 2 | 67,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในชุมชนตำบลศรีบุญเรือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ตัวแทน คณะกรรมการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 114 ลำดับที่ 13 | 18,000 | หมู่ที่5-12 | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 132 ลำดับที่ 1 | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 116 ลำดับที่ 6 | 150,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล**

แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2565 | | | พ.ศ. 2566 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 128 ลำดับที่ 1 | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดตั้ง อปพร.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้ง อปพร.ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 119 ลำดับที่ 2 | 20,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 118 ลำดับที่ 1 | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้แก่ประชาชนภายในตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้แก่ประชาชนภายในตำบล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 119 ลำดับที่ 2 | 15,000 | อบต. | สำนักปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |